ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на создание информационной системы проектного документооборота юридической компании

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Ромашка»
_____________ И.О. Фамилия
«___» __________ 2026 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение

«Информационная система проектного документооборота юридической компании» (далее – ИС ПДОЮ).

1.2. Основание для разработки

Основанием для разработки ИС ПДОЮ является решение руководства юридической компании, оказывающей правовую поддержку крупному и среднему бизнесу, о необходимости автоматизации проектного документооборота и использования накопленных кейсов в целях повышения эффективности работы.

Текущее состояние документооборота характеризуется следующими проблемами:

- документы хранятся в общей папке на сервере без формализованной структуры;

- отсутствует эффективный поиск и систематизация накопленных кейсов и шаблонов;

- происходит многократное дублирование запросов одних и тех же данных у заказчиков;

- отсутствует прозрачность движения документов и контроль сроков;

- не используется накопленный опыт предыдущих проектов.

1.3. Заказчик и разработчик

Заказчик: ООО «Ромашка» – компания, оказывающая услуги корпоративным клиентам в области проектирования, консультирования, договорного права, защиты интеллектуальной собственности, защиты персональных данных, лицензирования и экспертизы интернет-ресурсов.

Разработчик: ИТ-компания, привлекаемая на основании договора подряда на создание информационной системы (наименование и реквизиты определяются при заключении договора).

1.4. Назначение документа

Настоящее техническое задание определяет цели, требования и порядок создания ИС ПДОЮ в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 и является неотъемлемым приложением к договору с подрядчиком на разработку информационной системы.

1.5. Плановые сроки создания системы

Сроки создания системы, этапы и контрольные даты устанавливаются договором и календарным планом, согласованными Сторонами.

Ориентировочная продолжительность проекта: 12 месяцев с момента подписания договора.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы

ИС ПДОЮ предназначена для обеспечения централизованного электронного движения, учёта, распределения и хранения проектной документации юридической компании, а также для поддержки взаимодействия проектных команд с заказчиками, контрагентами и государственными органами.

Система должна обеспечить:

- структурированное хранение всех документов проектов в электронном виде;

- быстрый поиск и повторное использование накопленных кейсов, шаблонов и примеров;

- прозрачное управление движением документов внутри компании;

- контролируемое взаимодействие с внешними контрагентами;

- формализованное согласование и утверждение документов;

- единое информационное пространство для всех участников проектов.

2.2. Основные цели создания системы

Цель 1.

Сокращение трудозатрат

Обеспечить быстрый поиск и повторное использование ранее подготовленных материалов (кейсов, заключений, договоров, регламентов, процессуальных документов) за счёт систематизации, тематической классификации и полнотекстового поиска.

Цель 2.

Обеспечение прозрачного управления документооборотом

Внедрить механизмы регистрации, маршрутизации и контроля движения документов внутри компании и во внешних взаимодействиях с чётким разграничением прав доступа и фиксацией статусов.

Цель 3.

Исключение дублирования запросов к заказчикам

Обеспечить ведение единого электронного досье клиента с историей проектов, полученными данными и документами, доступного всем членам проектных команд.

Цель 4.

Формализация процесса согласования документов

Внедрить управляемые маршруты согласования с фиксацией версий документов, замечаний, правок и решений согласующих лиц.

Цель 5.

Обеспечение юридически значимого хранения документов

Реализовать требования законодательства о защите информации и персональных данных, обеспечить аудит действий пользователей и сохранность документов.

2.3. Ожидаемые результаты внедрения системы

В результате внедрения ИС ПДОЮ ожидается:

- сокращение времени поиска необходимых материалов и шаблонов на 60-70%;

- повышение согласованности действий юристов, работающих с одним заказчиком;

- снижение числа повторных запросов данных у клиентов;

- повышение качества и скорости подготовки документов за счёт использования проверенных образцов;

- улучшение клиентского сервиса и прозрачности статуса выполнения проектов;

- обеспечение соответствия требованиям законодательства в части защиты информации.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Общая характеристика деятельности компании

Объектом автоматизации является процесс проектной работы юридической компании, оказывающей услуги правового консультирования крупному и среднему бизнесу.

Деятельность компании носит проектный характер. Каждый проект имеет уникальные особенности в зависимости от отрасли клиента, правовой проблематики и требуемых услуг.

Примеры выполненных проектов:

- анализ соответствия российскому законодательству бизнес-модели b2b-сервиса – интернет-витрины для оптовой дистрибуции крафтового пива;

- подготовка линии защиты по гражданскому иску международной компании к российскому бренду, использующему созвучную торговую марку и схожую цветовую схему;

- проведение экспертизы профильного интернет-сообщества на предмет вероятности его привлечения к ответственности за экстремистское содержание высказываний участников;

- подготовка соответствующего российскому законодательству регламента предрейсового контроля водителей карьерных самосвалов с учётом их ресурсного состояния на основе электроэнцефалограммы;

- подготовка рекомендаций по обеспечению законности хранения пользовательских данных, размещаемых в социальной сети.

3.2. Основные участники процесса

Внутренние участники:

Руководитель проекта -- координирует работу команды, коммуницирует с заказчиком, контролирует сроки и качество результатов.

Юристы по направлениям:

- договорное право и соглашения с учётом рисков в определённой отрасли;

- защита интеллектуальной собственности;

- защита информации и персональных данных;

- лицензирование деятельности по различным направлениям;

- экспертиза интернет-ресурсов и контента.

- Административный персонал -- секретариат, делопроизводители, регистрация входящей и исходящей корреспонденции.

Внешние участники:

Представители заказчиков -- контактные лица со стороны клиентов, предоставляющие исходные данные, согласующие результаты.

Контрагенты -- соисполнители, эксперты, привлекаемые консультанты.

Государственные органы -- органы, в которые направляются запросы, уведомления, от которых поступают ответы и предписания.

3.3. Основные виды документов

В процессе проектной работы создаются и обрабатываются следующие виды документов:

- Договоры и соглашения: договоры с клиентами и контрагентами, приложения, дополнительные соглашения.

- Правовые заключения и меморандумы: аналитические записки, правовые позиции, экспертные заключения.

- Процессуальные документы: исковые заявления, отзывы на иски, ходатайства, жалобы, возражения.

- Регламенты и политики: внутренние регламенты клиентов, политики обработки персональных данных, инструкции.

- Корреспонденция: входящие и исходящие письма, запросы в государственные органы, ответы на запросы.

- Кейсы и шаблоны: описания выполненных проектов, образцы документов, справочные материалы.

3.4. Описание текущего состояния документооборота (проблемы)

В настоящее время документы хранятся в общей сетевой папке на файловом сервере. Структура каталогов формируется стихийно, отсутствуют единые правила именования файлов и папок.

Основные проблемы:

- отсутствие централизованной регистрации и учёта документов;

- невозможность быстрого поиска нужных материалов и кейсов;

- дублирование усилий при подготовке аналогичных документов;

- отсутствие контроля версий и истории изменений документов;

- неформализованный процесс согласования, замечания передаются по электронной почте или устно;

- риск утраты документов при увольнении сотрудников;

- отсутствие единого досье клиента, многократные запросы одних и тех же данных;

- нарушение сроков из-за отсутствия напоминаний и контроля;

- сложность формирования отчётности по проектам и загруженности команды.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

ИС ПДОЮ должна обеспечивать:

Электронное хранение всей документации: все документы, связанные с проектами, клиентами и внутренними регламентами компании, должны храниться в электронном виде в единой системе.

Механизм движения, учёта, распределения и хранения документов внутри компании: регистрация документов, назначение исполнителей, контроль сроков, передача документов между подразделениями и сотрудниками.

Механизм движения, учёта, распределения и хранения документов с внешними источниками: обмен документами с заказчиками, контрагентами, государственными органами с фиксацией факта и времени передачи.

- Механизм обратной связи исполнитель-заказчик: встроенные каналы коммуникаций, комментарии к документам, уведомления о готовности документов, запросы дополнительных данных.

- Механизм согласования исполнительной документации: настраиваемые маршруты согласования, статусные модели, фиксация замечаний, версионность документов, утверждение.

4.1.2. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать непрерывную работу в рабочее время (8:00–20:00 МСК) 5 дней в неделю с коэффициентом готовности не менее 0,98.

Время восстановления работоспособности после сбоя не должно превышать 4 часов.

Должно быть обеспечено резервное копирование данных не реже одного раза в сутки с возможностью восстановления данных не старше 24 часов.

4.1.3. Требования к защите информации и персональных данных

Система должна обеспечивать разграничение прав доступа к документам и данным на уровне ролей, проектов и клиентов.

Должна быть реализована обязательная аутентификация пользователей (логин и пароль, возможность двухфакторной аутентификации).

Должен вестись журнал аудита действий пользователей (регистрация входа, просмотр, изменение, удаление документов).

Обработка и хранение персональных данных клиентов и сотрудников должны осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Должна быть обеспечена защита информации в соответствии с требованиями ФСТЭК России и ФСБ России (уровень защищённости определяется по результатам классификации системы).

4.1.4. Требования к эргономике и пользовательскому интерфейсу

Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным, не требовать специальной технической подготовки пользователей.

Навигация по системе должна быть логичной и последовательной.

Система должна обеспечивать быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям.

Должна быть предусмотрена контекстная справка и подсказки.

4.2. Требования к функциям системы (функциональная архитектура)

Система должна состоять из следующих функциональных подсистем:

4.2.1. Подсистема управления клиентами и проектами

Назначение: ведение справочников клиентов, проектов, участников команд.

Основные функции:

Ведение карточек клиентов с указанием полного наименования, реквизитов, контактных лиц, истории взаимодействий.

Создание и ведение проектов по каждому клиенту: название проекта, цель, сроки, состав команды, статус (в работе, завершён, приостановлен).

Назначение руководителя проекта и состава команды юристов.

Связь проектов с соответствующими документами, кейсами и задачами.

Формирование досье клиента: вся история проектов, документы, переписка в одном месте.

Ссылка на визуализацию: см. Приложение А «Диаграмма подсистемы управления клиентами и проектами».

4.2.2. Подсистема управления документами и кейсами

Назначение: регистрация, хранение, поиск и использование документов и кейсов.

Основные функции:

Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов с присвоением уникального номера.

Загрузка файлов документов в различных форматах (PDF, DOCX, XLSX и др.).

Заполнение реквизитов документа: тип, дата, автор, исполнитель, клиент, проект, ключевые слова.

Назначение ответственных, исполнителей и согласующих по каждому документу.

Формирование и ведение библиотеки кейсов: описание выполненных проектов, использованные подходы, шаблоны документов, судебная практика.

Тематическая классификация кейсов: направление права, отрасль клиента, тип спора, результат.

Полнотекстовый и атрибутивный поиск документов и кейсов по реквизитам, типам, ключевым словам, клиентам, проектам, датам.

Связывание документов между собой (например, ответ на запрос, дополнение к договору).

Ссылка на визуализацию: см. Приложение Б «Диаграмма подсистемы управления документами и кейсами».

4.2.3. Подсистема маршрутизации и согласования документов

Назначение: организация процесса согласования и утверждения документов.

Основные функции:

Настройка шаблонов маршрутов согласования в зависимости от типа документа и направления права.

Запуск процесса согласования документа с автоматической рассылкой уведомлений участникам.

Поддержка различных статусов документа: черновик, на согласовании, согласовано, отклонено, требует доработки, утверждено.

Возможность параллельного и последовательного согласования.

Фиксация замечаний и комментариев согласующих лиц с привязкой к версии документа.

Ведение журнала согласования: кто, когда, какое решение принял, какие замечания внёс.

Контроль версий документов: хранение всех редакций, возможность сравнения версий, откат к предыдущей версии.

Уведомления участникам о необходимости согласования, о внесённых замечаниях, об утверждении документа.

Ссылка на визуализацию: см. Приложение В «Схема движения документов в процессе согласования».

4.2.4. Подсистема взаимодействия с внешними контрагентами

Назначение: организация электронного обмена документами и сообщениями с заказчиками и контрагентами.

Основные функции:

Создание персональных кабинетов для представителей заказчиков с ограниченным доступом только к документам своих проектов.

Загрузка и выгрузка документов заказчиками (предоставление исходных данных, получение готовых результатов).

Обмен сообщениями и комментариями между исполнителями и заказчиками в рамках проекта.

Уведомления заказчику о готовности документов, необходимости согласования, запросе дополнительных данных.

Фиксация факта передачи документа заказчику (дата, время, подтверждение получения).

Хранение всей переписки, связанной с проектом, в привязке к карточке клиента и проекта.

Интеграция с электронной почтой для сохранения входящих и исходящих писем в системе.

Ссылка на визуализацию: см. Приложение Г «Диаграмма взаимодействия с внешними контрагентами».

4.2.5. Подсистема отчётности и контроля сроков

Назначение: формирование аналитической отчётности и контроль исполнительской дисциплины.

Основные функции:

Формирование отчётов по статусу проектов (количество проектов в работе, завершённых, приостановленных).

Отчёты по загруженности юристов (количество проектов, документов на исполнении у каждого сотрудника).

Отчёты по срокам подготовки документов (соблюдение сроков, просроченные задачи).

Отчёты по клиентам (количество проектов, объём выполненных работ, история взаимодействий).

Напоминания и уведомления о приближении сроков выполнения задач, согласования документов, обязательств по договорам.

Дашборды (информационные панели) для руководителей с ключевыми показателями деятельности.

Ссылка на визуализацию: см. Приложение Д «Примеры отчётов и дашбордов».

4.2.6. Подсистема администрирования и управления доступом

Назначение: управление пользователями, ролями и правами доступа.

Основные функции:

Создание и редактирование учётных записей пользователей (сотрудники, заказчики, администраторы).

Назначение ролей: администратор системы, руководитель проекта, юрист, помощник юриста, делопроизводитель, представитель заказчика.

Настройка прав доступа к функциям системы и документам по ролям.

Управление доступом к проектам: включение пользователя в команду проекта, автоматическое предоставление доступа к документам проекта.

Настройка параметров системы: справочники типов документов, направлений права, шаблоны маршрутов согласования.

Просмотр журнала аудита действий пользователей.

4.3. Требования к видам обеспечения системы

4.3.1. Требования к информационному обеспечению

Состав информационного обеспечения:

- Справочник клиентов (наименование, реквизиты, контактные лица).

- Справочник проектов (название, сроки, команда, статус).

- Справочник типов документов (договор, заключение, иск, регламент, письмо и др.).

- Справочник направлений права (договорное право, интеллектуальная собственность, защита данных, лицензирование, экспертиза и др.).

- Классификатор отраслей экономики (для привязки клиентов).

- Справочник пользователей и ролей.

- Реестр документов (входящие, исходящие, внутренние).

- База кейсов и шаблонов документов с тематической разметкой.

Требования к структуре данных:

- Структура хранения данных должна обеспечивать связь между клиентами, проектами, документами, задачами и пользователями.

- Должна быть предусмотрена возможность хранения произвольных атрибутов документов и проектов (пользовательские поля).

- Файлы документов должны храниться в файловом хранилище с индексацией метаданных в базе данных.

4.3.2. Требования к программному обеспечению

Архитектура системы:

- Система должна быть реализована в виде веб-приложения с доступом через современный браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari актуальных версий).

- Архитектура: клиент-сервер, трёхзвенная (клиентская часть, сервер приложений, сервер базы данных).

- Должна быть обеспечена кросс-браузерность и адаптивность интерфейса (возможность работы с планшетов).

Требования к технологиям:

- Серверная часть: использование современных платформ и фреймворков (.NET, Java, Python, PHP или аналогичные).

- База данных: реляционная СУБД (PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle или аналогичные).

- Клиентская часть: HTML5, CSS3, JavaScript, современные фреймворки (React, Angular, Vue.js или аналогичные).

- Должна быть обеспечена поддержка REST API для интеграции с внешними системами.

Интеграция с внешними системами:

- Интеграция с корпоративной почтой (Microsoft Exchange, IMAP/SMTP) для сохранения входящей и исходящей переписки.

- Интеграция с офисными пакетами (Microsoft Office, LibreOffice) для просмотра и редактирования документов.

- При необходимости – интеграция с системами электронной подписи (ЭЦП) для подписания документов.

4.3.3. Требования к техническому обеспечению

Серверное оборудование:

- Система должна размещаться на серверном оборудовании заказчика (on-premise) или в защищённом облаке в соответствии с требованиями по защите информации.

- Требования к серверу приложений: процессор не менее 4 ядер, оперативная память не менее 16 ГБ, дисковая подсистема с возможностью резервирования (RAID).

- Требования к серверу базы данных: процессор не менее 4 ядер, оперативная память не менее 32 ГБ, быстродействующая дисковая подсистема (SSD или RAID 10).

- Требования к файловому хранилищу: не менее 1 ТБ свободного пространства с возможностью расширения, резервное копирование.

Пользовательское оборудование:

- Рабочие станции: процессор не менее 2 ядер, оперативная память не менее 4 ГБ, современный браузер актуальной версии.

- Сетевое подключение: скорость канала не менее 10 Мбит/с на пользователя.

Сетевая инфраструктура:

- Локальная сеть с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с.

- Подключение к интернету для взаимодействия с внешними контрагентами (при необходимости – через защищённые VPN-каналы).

4.3.4. Требования к организационному обеспечению

Регламенты и инструкции:

- Должен быть разработан регламент работы пользователей с системой (правила заведения проектов, регистрации документов, согласования, работы с кейсами).

- Должны быть описаны роли и ответственность участников процесса документооборота.

- Должен быть разработан регламент разграничения прав доступа и назначения ролей.

Обучение пользователей:

- Должно быть проведено обучение сотрудников работе с системой (очное или дистанционное).

- Должны быть подготовлены учебные материалы: руководства пользователя, видеоинструкции, FAQ.

Техническая поддержка:

- Должна быть организована линия технической поддержки пользователей (внутренняя служба или поддержка от разработчика).

- Должен быть заключён договор на гарантийное и послегарантийное сопровождение системы.

4.3.5. Требования к методическому обеспечению

Должны быть разработаны методические рекомендации по использованию системы для повышения эффективности проектной работы.

Должны быть подготовлены шаблоны типовых документов и маршрутов согласования для различных направлений права.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Создание ИС ПДОЮ включает следующие стадии и этапы в соответствии с ГОСТ 34.601-90:

5.1. Стадия 1. Формирование требований к системе

Этап 1.1. Обследование объекта автоматизации

Изучение деятельности компании, структуры проектов, состава участников.

Анализ текущего состояния документооборота, выявление проблем и узких мест.

Изучение используемых типов документов, процессов согласования, взаимодействия с заказчиками.

Интервью с ключевыми пользователями (руководители проектов, юристы, делопроизводители).

Результат: отчёт по обследованию объекта автоматизации.

Этап 1.2. Уточнение и согласование требований

Детализация функциональных и нефункциональных требований к системе.

Согласование требований с заказчиком.

При необходимости – корректировка настоящего технического задания.

Результат: утверждённое техническое задание (при необходимости – с дополнениями).

5.2. Стадия 2. Разработка концепции системы

Этап 2.1. Разработка функциональной архитектуры

Определение состава функциональных подсистем и их взаимосвязей.

Разработка схемы движения документов и данных между подсистемами.

Определение состава и структуры информационного обеспечения (база данных, справочники).

Этап 2.2. Разработка технической архитектуры

Выбор программно-технических средств реализации.

Проектирование архитектуры системы (клиент-сервер, веб-приложение).

Определение требований к серверному и сетевому оборудованию.

Результат: эскизный проект системы.

5.3. Стадия 3. Техническое проектирование

Этап 3.1. Разработка проектной документации

Разработка структуры базы данных (схемы таблиц, связи).

Проектирование пользовательского интерфейса (макеты экранных форм, навигация).

Разработка алгоритмов обработки данных и бизнес-логики.

Проектирование интеграций с внешними системами.

Результат: технический проект системы.

5.4. Стадия 4. Разработка и внедрение системы

Этап 4.1. Разработка программного обеспечения

Разработка серверной части (API, бизнес-логика).

Разработка клиентской части (веб-интерфейс).

Разработка модулей интеграции с внешними системами.

Создание справочников и настройка параметров системы.

Этап 4.2. Разработка информационного обеспечения

Создание структуры базы данных.

Наполнение справочников (типы документов, направления права, классификаторы).

Подготовка шаблонов документов и маршрутов согласования.

Этап 4.3. Тестирование и отладка

Модульное тестирование компонентов системы.

Интеграционное тестирование подсистем.

Нагрузочное тестирование (проверка производительности при работе нескольких десятков пользователей одновременно).

Тестирование безопасности и разграничения прав доступа.

Исправление выявленных ошибок.

Результат: рабочий проект системы, программное обеспечение, готовое к испытаниям.

5.5. Стадия 5. Ввод в действие

Этап 5.1. Предварительные испытания

Установка системы на сервере заказчика (или в защищённом облаке).

Проверка соответствия системы требованиям технического задания.

Проведение испытаний в соответствии с программой и методикой испытаний.

Оформление протоколов испытаний.

Результат: протокол предварительных испытаний, акт устранения замечаний.

Этап 5.2. Опытная эксплуатация

Обучение пользователей работе с системой.

Миграция данных (перенос существующих документов и кейсов в систему).

Работа системы в режиме опытной эксплуатации с ограниченным количеством пользователей (пилотная группа).

Сбор замечаний и предложений пользователей.

Доработка системы по результатам опытной эксплуатации.

Длительность: не менее 1 месяца.

Результат: отчёт по опытной эксплуатации.

Этап 5.3. Приёмочные испытания

Проведение приёмочных испытаний системы комиссией заказчика.

Проверка полноты функциональности, соответствия требованиям ТЗ.

Оформление акта приёмки системы в промышленную эксплуатацию.

Результат: акт приёмки ИС ПДОЮ в промышленную эксплуатацию.

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ

6.1. Организация работ

Работы по созданию системы выполняются в соответствии с календарным планом, утверждённым заказчиком и разработчиком.

Руководство проектом со стороны заказчика осуществляет назначенный руководитель проекта. Руководство проектом со стороны разработчика осуществляет назначенный проект-менеджер.

6.2. Контроль хода работ

Контроль хода работ осуществляется на основании регулярных отчётов разработчика и демонстраций промежуточных результатов.

Периодичность отчётности: не реже одного раза в две недели.

По завершении каждого этапа проводится совещание с участием представителей заказчика и разработчика, на котором принимается решение о завершении этапа или необходимости доработок.

6.3. Изменение требований

В случае необходимости изменения требований к системе в процессе разработки оформляется дополнительное соглашение к договору с указанием изменений и их влияния на сроки и стоимость работ.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

7.1. Виды испытаний

Контроль и приёмка системы осуществляются путём проведения следующих видов испытаний:

Предварительные испытания -- проводятся разработчиком для проверки готовности системы к передаче заказчику.

Опытная эксплуатация -- проводится заказчиком с участием ограниченного числа пользователей для выявления недостатков и проверки функциональности в реальных условиях.

Приёмочные испытания -- проводятся комиссией заказчика для принятия решения о вводе системы в промышленную эксплуатацию.

7.2. Программа и методика испытаний

Разработчик подготавливает программу и методику испытаний, которая согласовывается с заказчиком и содержит:

Перечень функций системы, подлежащих проверке.

Тестовые сценарии и исходные данные.

Критерии успешного прохождения испытаний.

Порядок оформления результатов.

7.3. Критерии приёмки

Система считается прошедшей приёмочные испытания, если:

Все функции, предусмотренные техническим заданием, реализованы и работают корректно.

Отсутствуют критические и высокоприоритетные ошибки.

Система обеспечивает требуемый уровень производительности и надёжности.

Документация на систему соответствует требованиям.

Обучение пользователей проведено в полном объёме.

7.4. Оформление результатов приёмки

По результатам приёмочных испытаний оформляется акт приёмки системы в промышленную эксплуатацию, подписываемый представителями заказчика и разработчика.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

8.1. Подготовка пользователей

Проведение обучения сотрудников работе с системой (очное или дистанционное).

Подготовка учебных материалов: руководства пользователя, видеоинструкции, FAQ.

Назначение ключевых пользователей (супер-юзеров), которые смогут оказывать помощь коллегам.

8.2. Подготовка и миграция данных

Инвентаризация существующих документов и кейсов в общей папке на сервере.

Структурирование данных в соответствии с классификацией системы (типы документов, направления права, клиенты, проекты).

Загрузка документов в систему с заполнением реквизитов.

Формирование библиотеки кейсов и шаблонов.

Ответственность за подготовку данных лежит на заказчике при методической и технической поддержке разработчика.

8.3. Организационные изменения

Утверждение новых регламентов документооборота с использованием ИС ПДОЮ.

Назначение ответственных лиц: администратора системы, ответственного за ведение справочников, координатора миграции данных.

Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников в части работы с системой документооборота.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

9.1. Состав документации

Разработчик должен подготовить следующий комплект документации:

Проектная документация:

- Эскизный проект системы.

- Технический проект системы.

- Рабочий проект (при необходимости).

Эксплуатационная документация:

- Руководство пользователя (описание функций системы, инструкции по работе).

- Руководство администратора (установка, настройка, управление пользователями и правами).

- Описание архитектуры системы (функциональная и техническая архитектура, схемы).

- Описание базы данных (структура таблиц, связи).

- Руководство программиста (при необходимости доработок и интеграций).

Документация по испытаниям:

- Программа и методика испытаний.

- Протоколы предварительных испытаний.

- Протоколы приёмочных испытаний.

- Акт приёмки системы.

9.2. Схема движения документов и визуализация механизмов

В составе документации должны быть представлены:

Схема движения документов (см. Приложение Е «Общая схема движения документов в ИС ПДОЮ») -- графическая диаграмма, отображающая жизненный цикл документа от создания до архивирования, с указанием участников и точек принятия решений.

Визуализация механизмов разрабатываемой системы (см. Приложения А, Б, В, Г, Д) -- диаграммы функциональных подсистем, схемы взаимодействия компонентов, макеты пользовательских интерфейсов.

Схемы должны быть выполнены в нотации BPMN, UML или аналогичных стандартах моделирования.

9.3. Требования к оформлению документации

Документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 19.106, ГОСТ 34.201 и другими применимыми стандартами.

Документация предоставляется в электронном виде (PDF) и, при необходимости, в печатном виде.

10. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке ИС ПДОЮ должны быть использованы следующие нормативные документы и материалы:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Приказы ФСТЭК России и ФСБ России по защите информации (в зависимости от класса защищённости системы).

- Внутренние регламенты и политики юридической компании.

- Действующие договоры компании с клиентами (для анализа требований к документообороту).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Диаграмма подсистемы управления клиентами и проектами (разрабатывается на стадии проектирования).

Приложение Б. Диаграмма подсистемы управления документами и кейсами (разрабатывается на стадии проектирования).

Приложение В. Схема движения документов в процессе согласования (разрабатывается на стадии проектирования).

Приложение Г. Диаграмма взаимодействия с внешними контрагентами (разрабатывается на стадии проектирования).

Приложение Д. Примеры отчётов и дашбордов (разрабатывается на стадии проектирования).

Приложение Е. Общая схема движения документов в ИС ПДОЮ (разрабатывается на стадии проектирования).

Согласовано:

Руководитель проекта со стороны Заказчика_____________ (ФИО)
«___» __________ 2026 г.

Руководитель проекта со стороны Разработчика_____________ (ФИО)
«___» __________ 2026 г.